| Nombre del proyecto: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Área: |  |  |  |
| # Director de Proyecto / Nivel de Autoridad |  |  |  |
| Cargo | Usuario | Rol | Responsabilidades |
| Jefe Sistemas | Julio Egas | Líder técnico. | Supervisar la ejecución técnica del proyecto; supervisar al proveedor y asegurar que se cumplan los requerimientos de calidad técnicos del proyecto; gestionar la solución de los problemas técnicos que se presenten; etc. |
| Analista de Sistema | Jorge Chávez | Técnico. | Supervisar la ejecución técnica del proyecto; supervisar al proveedor y asegurar que se cumplan los requerimientos de calidad técnicos del proyecto; gestionar la solución de los problemas técnicos que se presenten; etc. |

# Requerimientos / Descripción del producto final

Seguridades Sistema de Reembolso de Gastos: Servidor de Aplicaciones: Base de Datos: - SQLite version: 3.49.1 Lenguaje de Sistema: - Python 3.13.5 Método de Autenticación al Sistema: Acceso al sistema solo en la red de Quimpac Ecuador: Notificación de Usuario por cada inicio de Sesión: Cierre de Sesión Automática Políticas de Seguridad de Contraseña: Almacenamiento de Credenciales de usuarios en Base(Encriptadas en formato HASH5) Configuración de Opciones por Roles: Enmascaramiento de Url: Proceso de Reembolso de Gastos: Notificación por registro de gasto: Flujo de Aprobación(Notificación de Aprobación a Gerente): Aprobado el gasto se mantiene las notificaciones: Envío de Información a SAP: Posterior todas las aprobaciones se puede realizar el envío a SAP, se habilita botón para realizar la contabilización: Contabilizado en el Sistema SAP se retorna el número de documento y desde el sistema no se permite enviarlo nuevamente: Datos del Web Services están registrados como parámetros(Al utilizar un usuario SAP se debe cambiar la clave conforme las políticas de SAP): Formato de Trama Enviada: [ { "Agrupador": "1", "Tipo_Ejecucion": "3", "Sociedad": "EC20", "Acreedor": "40604", "Referencia": "CC-38-000003", "Importe_Total": "12.00", "Moneda": "USD", "Clase_Documento": "KA", "Lugar": "0001", "Via_Pago": "T", "Usuario_SAP": "QEANLAP1", "Fecha_Liquidacion": "22.02.2026", "Motivo_Liquidacion": "REEMBOLSO DE GASTOS", "Liquidacion_Documentos": [ { "Fecha_Documento": "22.02.2026", "Tipo_Id": "51", "Id_Fiscal": "0921309993", "Moneda": "USD", "Tipo_Doc_Liquidacion": "01", "Cod_Doc_Liquidacion": "001", "Serie_Doc_Liquidacion": "002", "Numero_Doc_Liquidacion": "000002321", "Numero_Autorizacion": "0921309993", "Liquidacion_Detalle": [ { "Cuenta_Gasto": "6390001001", "Division": "CORP", "Indicador_Iva": "C0", "Centro_Costo": "50400040", "Importe_Posicion": "2.40", "Motivo_Detalle": "PRUEBA CINCO" } ] }, { "Fecha_Documento": "22.02.2026", "Tipo_Id": "51", "Id_Fiscal": "0921309993", "Moneda": "USD", "Tipo_Doc_Liquidacion": "01", "Cod_Doc_Liquidacion": "001", "Serie_Doc_Liquidacion": "002", "Numero_Doc_Liquidacion": "000002321", "Numero_Autorizacion": "0921309993", "Liquidacion_Detalle": [ { "Cuenta_Gasto": "6390001001", "Division": "CORP", "Indicador_Iva": "C0", "Centro_Costo": "50400050", "Importe_Posicion": "2.40", "Motivo_Detalle": "PRUEBA CINCO" } ] }, { "Fecha_Documento": "22.02.2026", "Tipo_Id": "51", "Id_Fiscal": "0921309993", "Moneda": "USD", "Tipo_Doc_Liquidacion": "01", "Cod_Doc_Liquidacion": "001", "Serie_Doc_Liquidacion": "002", "Numero_Doc_Liquidacion": "000002321", "Numero_Autorizacion": "0921309993", "Liquidacion_Detalle": [ { "Cuenta_Gasto": "6390001001", "Division": "CORP", "Indicador_Iva": "C0", "Centro_Costo": "50400060", "Importe_Posicion": "7.20", "Motivo_Detalle": "PRUEBA CINCO" } ] } ] } ] Flujo: Arquitectura:

| # Estimación inicial de riesgos |  |
| --- | --- |
| Riesgo | Acción |
| Aprobación de alcance y presupuesto. | Contar con el presupuesto aprobado. |
| Cambio en Prioridades. | Los cambios solo pueden ser aprobados por la Gerencia. |
| Falta de colaboración en pruebas por parte de los usuarios. | Planificar el tiempo requerido con antelación para las pruebas. |
| No cumplir con las expectativas. | Criterios de aceptación confirmados en el levantamiento de información y acta de diseño inicial. |
| No cumplimiento de entregables en fechas por parte del proveedor. | Hacer seguimiento quincenal del proyecto para detectar oportunamente desviaciones. |
| Mala utilización del sistema | Incluir un plan de capacitación para los usuarios claves y personal operativo. Contar con documentación actualizada de sus procesos. |

| # Cronograma previsto. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # Presupuesto: |  | # Observación: |  |
| # Base Cero | # N\A | # Observación: |  |
| # Finalización Estimada |  | # Observación: |  |
| # Fecha de finalización: |  | # Observación: |  |

| # Nombre y firma (Aceptación de Inicio del Proyecto) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cargo | Usuario | Firma |
| Supervisora de Tesorería | Isabel Rugel |  |
| Coordinadora de Crédito y Cobranzas | Verónica Anchundía |  |
| Jefe Sistemas | Julio Egas |  |
| Analista de Sistema | Jorge Chávez |  |